Resumen Ejecutivo

Este Plan Local de Mitigación de Riesgos (LHMP, por sus siglas en inglés) fue desarrollado de conformidad con los requisitos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) para calificar para subvenciones federales de mitigación de riesgos. Un LHMP es un plan reconocido a nivel federal que establece estrategias para reducir o eliminar los riesgos a largo plazo ocasionados por desastres como inundaciones, incendios forestales, calor extremo y sequías. El objetivo del LHMP es identificar y mitigar los riesgos asociados con amenazas naturales y de origen humano.

En febrero de 2025, la Ciudad de Huron, California (la Ciudad), emitió una solicitud de propuestas para elaborar su primer LHMP. La Ciudad de Huron está ubicada en el Condado de Fresno, dentro de la extensa región del lado oeste del Valle de San Joaquín. La Ciudad se encuentra a nueve millas al este de la Interestatal 5 (I-5) y a tres millas al sur de la Carretera 198. La Avenida Lassen (Carretera 269), la vía principal de la Ciudad, corre de norte a sur, proporcionando fácil acceso para los productos agrícolas locales a los principales mercados. La economía local se basa principalmente en la agricultura y en negocios relacionados con este sector.

Las recomendaciones presentadas en este documento se desarrollaron a través de un proceso metódico y de múltiples fases que comenzó en junio de 2025 y concluyó en marzo de 2026. La metodología incluyó una revisión de literatura y análisis comparativo, investigación rigurosa, participación comunitaria y talleres, entrevistas con partes interesadas, y recopilación y análisis de datos junto con mapeo de riesgos. El equipo consultor realizó tres instancias de participación con la comunidad de Huron, en las cuales los miembros del equipo visitaron la Ciudad para interactuar con residentes y partes interesadas. Estas instancias garantizaron que todas las recomendaciones finales estuvieran adaptadas a las necesidades de la comunidad y alineadas con las capacidades de la Ciudad.

Se evaluaron los riesgos de Huron frente a las siguientes amenazas: riesgos agrícolas, calor extremo, inundaciones, sequías, contaminación del aire, contaminación del agua, subsidencia del terreno, riesgos de transporte, seguridad energética, peligros sísmicos e incidentes con materiales peligrosos. La siguiente matriz resume los riesgos e impactos de las principales amenazas que enfrenta la Ciudad, identificados a través de entrevistas con partes interesadas, participación comunitaria, revisiones de literatura y análisis de datos.

Matriz de Riesgos de Huron

| Probabilidad | Alta | Incidentes con Materiales Peligrosos | Agricultural Threats Extreme Heat | Inundaciones Contaminación del Aire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media | Riesgos Sísmicos | Sequía Subsidencia del Terreno Seguridad Energética |  |
|  | Baja |  | Riesgos de Transporte | Water Pollution |
|  |  | Baja | Media | Alta |
|  | Impacto |  |  |  |

Alta Prioridad

Prioridad Media

Baja Prioridad

Huron cuenta con diversos programas existentes que abordan tanto directa como indirectamente los impactos de los riesgos. Asimismo, la Ciudad dispone de diversas políticas locales que pueden aprovecharse para mitigar dichos riesgos.

Programas

- Energía solar

- Comité de Salud Comunitaria y Empoderamiento de Huron

- Aplicación de la Ciudad

- Centro de enfriamiento

- Estaciones de recarga de agua

- Paradas de autobús

- Camellones vegetativos

- Campos de agua reciclada

- Capacitación en instalación de aguas grises

- Vehículos eléctricos (EV) del Departamento de Policía de Huron

- Estaciones de carga para EV

- Flota de vehículos eléctricos del LEAP

- Programa de préstamo de bicicletas eléctricas del Instituto LEAP

- Callejones de tierra

- Ciclovías en la Avenida Lassen

- Monitores de calidad del aire

Políticas

- Ordenanza 163: Preparación para emergencias

- Ordenanza 122: Informes de Impacto Ambiental

- Ordenanza 194 § 844, 1983: Disposición para futuras oportunidades de calefacción o enfriamiento pasivo o natural

- Ordenanza 178 (parcial), 1981: Servicio a lotes vacantes para riego de árboles y plantas

- Ordenanza 332 § 5 (parcial), 2001: Normas de construcción

- Ordenanza 194 § 823, 1983: Terrenos sujetos a inundación

- Ordenanza No. 374, § 3, 20-06-2018

- Ordenanza que modifica el Código Municipal de la Ciudad de Huron respecto a la instalación o modernización de sistemas de aguas grises

- Ordenanza 178 (parcial), 1981: Prohibición del desperdicio de agua

- Ordenanza 114 § 7, 1971: Quema de basura

- Ordenanza No. 379, § 2, 18-09-2019: Molestias públicas relacionadas con la salud y el bienestar público

- Ordenanza No. 379, § 2, 18-09-2019: Molestias públicas relacionadas con la salud y el bienestar público

- Ordenanza No. 379, § 2, 18-09-2019: Molestias públicas relacionadas con la salud y el bienestar público

Incorporating findings from risk assessments, capability assessments, and analyses of feasibility, costs, and benefits, 24 climate adaptation and mitigation strategies have been developed for Huron, along with implementation timelines and partners.

#### Resumen de Recomendaciones y Estrategias de Implementación

| Estrategia | Cronograma | Socios de Implementación (Ciudad y Socios Locales) |
| --- | --- | --- |
| Acción 001: Crear un Registro Voluntario de Poblaciones Vulnerables en Huron | 1-3 años | Administración de la Ciudad, Departamento de Bomberos de Huron, organizaciones comunitarias (CBO) |
| Acción 002: Enviar alertas tempranas para eventos peligrosos | 1-3 años | Administración, Departamento de Policía de Huron, OES del Condado de Fresno |
| Acción 003: Establecer una red de apoyo mutuo a nivel ciudad | 4-6 años | Administración, residentes de Huron, propietarios de negocios |
| Acción 004: Establecer un grupo de trabajo sobre seguridad de trabajadores agrícolas en el Comité de Salud Comunitaria y Empoderamiento | 4-6 años | Alcalde, Administrador de la Ciudad, Concejo Municipal |
| Acción 005: Plantar árboles adicionales y crear espacios verdes a lo largo de la Avenida Lassen | 1-3 años | Obras Públicas, Tree People |
| Acción 006: Instalar paradas de autobús con sombra y/o enfriamiento | 4-6 años | Obras Públicas, FCRTA |
| Acción 007: Elaborar una ordenanza de techos fríos | 1-3 años | Administración, contratistas locales |
| Acción 008: Instalar pavimento frío en puntos críticos a lo largo de la Avenida Lassen | 7-9 años | Administración, Obras Públicas |
| Acción 009: Evaluar la necesidad de ampliar los servicios del centro de enfriamiento | Continuo | Administración, Departamento de Policía |
| Acción 010: Aprovechar la marquesina digital de Huron para la seguridad vial | 1-3 años | Obras Públicas, OES del Condado de Fresno, Caltrans |
| Acción 011: Aprovechar la marquesina digital de Huron para la seguridad vial | 7-9 años | Oficina del Ingeniero de la Ciudad |
| Acción 012: Instalar drenaje en el camellón central a lo largo de la Avenida Lassen | 1-3 años | Obras Públicas, Tree People |
| Acción 013: Instalar pavimento/adoquines permeables en lotes de la Ciudad | 4-6 años | Obras Públicas, Departamento de Recursos Hídricos de California |
| Acción 014: Continuar la limpieza de drenajes pluviales de manera regular | Continuo | Obras Públicas |
| Acción 015: Construir una cuenca de biorretención en un lote baldío propiedad de la Ciudad | 7-9 años | Obras Públicas, Oficina del Ingeniero de la Ciudad, Departamento de Recursos Hídricos de California, empresas locales de paisajismo |
| Acción 016: Elaborar una ordenanza de purificación de aire en aulas | 4-6 años | Administración, Distrito Escolar Unificado de Coalinga-Huron, SEEN |
| Acción 017: Construir una microrred comunitaria | 10+ años | Administración, PG&E |
| Acción 018: Instalar plantas de energía virtuales | 7-9 años | Administración, Comisión de Energía de California |
| Acción 019: Promover programas de acondicionamiento climático residencial | 4-6 años | Administración, Comisión de Energía de California, PG&E, Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo de California, Alianza de Energía Comunitaria de California |
| Acción 020: Elaborar una ordenanza que requiera generadores de respaldo en establecimientos que atienden a poblaciones vulnerables | 4-6 años | Administración |
| Acción 021: Planificar programas de sostenibilidad en la Biblioteca Pública de Huron | 7-9 años | Personal de la Biblioteca Pública de Huron, Mid Valley Disposal, PG&E, Departamento de Policía de Huron, CAL FIRE del Condado de Fresno, OES del Condado de Fresno |
| Acción 022: Restringir la ubicación de nuevos establecimientos que atienden a poblaciones vulnerables cerca de instalaciones activas de residuos peligrosos | Continuo | Administración |
| Acción 023: Desarrollar un plan de preparación para emergencias | 1-3 años | Administración, Departamento de Policía de Huron, CAL FIRE del Condado de Fresno, OES del Condado de Fresno |
| Acción 024: Continuar el monitoreo de posibles oportunidades de financiamiento | Continuo | Administración |

Este plan también describe diversas oportunidades relevantes de financiamiento público y privado que Huron puede explorar en su esfuerzo por adaptarse a los impactos del cambio climático, además del financiamiento de mitigación antes y después de desastres proporcionado por FEMA. La combinación de recursos provenientes de múltiples fuentes puede ser una estrategia valiosa para comunidades pequeñas que buscan emprender proyectos de mayor escala.

A lo largo de la implementación de este plan y en adelante, será esencial continuar maximizando la accesibilidad para todos los residentes, incluidos jóvenes, trabajadores agrícolas, personas mayores, personas sin hogar y familias de bajos ingresos. Esto incluye priorizar la equidad, asegurando que quienes son más vulnerables a los impactos climáticos estén protegidos y participen de manera significativa en la toma de decisiones. Además, el nivel limitado de alfabetización tecnológica dentro de la comunidad de Huron requerirá continuar desarrollando infraestructuras de comunicación diversas y creativas.

Las recomendaciones y el plan de implementación presentados en este documento constituyen un punto de partida para Huron, y el LHMP se actualizará cada cinco años. Para todos aquellos que consideran a Huron su hogar, se espera que este plan ofrezca soluciones relevantes y prácticas que contribuyan a hacer de la Ciudad un lugar más seguro, saludable y sostenible, tanto ahora como en el futuro.